Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Международный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ЦК

Л.Р. Калинина

«	» 	2026г.

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

студенту Фазлиахметову Ильназу Ирековичу группы 320 по специальности:

09.02.07 Информационные системы и	программирование, квалификация Программист

- Тема курсового проекта: «Разработка и проектирование мобильного приложения для пар Deeply»

- Срок сдачи студентом законченного курсового проекта: «05» мая 2026г.

- Исходные данные к курсовому проекту: нет

- Краткое содержание КП или перечень подлежащих разработке вопросов:

  - Краткое содержание пояснительной записки к КП:

    - введение;

    - анализ;

    - проектирование;

    - разработка;

    - тестирование;

    - руководство пользователя;

    - заключение

  - Требования к программному продукту:

Выбор	среды	разработки	самостоятельно.	Приложение	должно	быть интуитивно понятным и легким в использовании для пользователей всех

возрастных групп. Необходимо разработать WEB API для мобильного приложения «Deeply», предназначенного для пар. WEB API должно обеспечивать обработку запросов с клиентской части (Flutter-приложения), а также реализовывать бизнес-логику системы.

- Приложение

План-график выполнения КП (курсового проекта):

| № п/п | Наименование этапов КП | Срок выполнения этапов ВКР |  | Подпись руководителя КП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Анализ теоретического материала | 16.02.2026 – | 16.02.2026 – |  |
|  |  | 02.03.2026 | 02.03.2026 |  |
| 2 | Проектирование базы данных | 03.03.2026 – | 03.03.2026 – |  |
|  |  | 17.03.2026 | 17.03.2026 |  |
| 3 | Разработка программного продукта | 18.03.2026 – | 18.03.2026 – |  |
|  |  | 10.04.2026 | 10.04.2026 |  |
| 4 | Тестирование программного продукта | 13.04.2026 – 17.04.2026 | 13.04.2026 – 17.04.2026 |  |
| 5 | Написание руководство пользователя | 20.04.2026 – 24.04.2026 | 20.04.2026 – 24.04.2026 |  |
| 6 | Оформление пояснительной записки | 27.04.2026 – 04.05.2026 | 27.04.2026 – 04.05.2026 |  |
| 7 | Сдача пояснительной записки | 05.05.2026 | 05.05.2026 |  |

Рассмотрено на заседании ЦК Программирования Протокол № 	от

Председатель ЦК	Л.Р. Калинина

Дата выдачи задания:

«16» февраля 2026 г.

Руководитель КП:

Преподаватель ГАПОУ «МЦК-КТИТС»: 		А.В. Фролов Задание приняла к исполнению:		 З.И. Уразова